**Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego**

**Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap**  | **Zadania 1**  | **Termin** **realizacji**  |
| **Etap I**  | Przygotowanie Projektu Wykonawczego.  | Nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy  |
| **ETAP II**  | Dostawa Oprogramowania na potrzeby Systemu.Instruktaże dla Administratorów Systemu. Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej | Nie później niż 30 dni przed upływem końcowego terminu realizacji zamówienia  |