**Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego**

**Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zadania 1** | **Termin**  **realizacji** |
| **Etap I** | Przygotowanie Projektu Wykonawczego. | Nie później niż  30 dni od dnia zawarcia umowy |
| **ETAP II** | Dostawa Oprogramowania na potrzeby Systemu.  Instruktaże dla Administratorów Systemu.  Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej | Nie później niż 30 dni przed upływem końcowego  terminu realizacji zamówienia |